**U M O W A**

Zawarta w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 r. pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Proszowicach**, z siedzibą w Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS numer: 0000003923, posiadającym NIP: 682-14-36-049 oraz REGON: 000300593, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

a

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

zwanym w dalszym ciągu umowy **“Wykonawcą”,**

o następującej treści:

Podstawą do udzielenia zamówienia bez stosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych jest art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami).

Wykonawca oświadcza, że w ramach niniejszej umowy, dokumentacja będzie sporządzona przez Projektanta – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- posiadającego wszelkie wymagane kwalifikacje i zezwolenia, niezbędne do świadczenia prac projektowych, na dowód czego przedkłada kopię uprawnień (załącznik do umowy).

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w niezbędnym zakresie kompleksowej dokumentacji architektonicznej technicznej i budowlanej pozwalającej na zrealizowanie zamierzenia Zamawiającego dostosowania/modernizacji pomieszczenia znajdującego się na parterze budynku szpitala Zamawiającego pod potrzeby serwerowni w Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach dalej "Przedmiotem Umowy".
2. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca wykonana projekt budowlany i projekty wykonawcze z branży budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji teleinformatycznej, instalacji technicznej, instalacji przeciwpożarowej w zakresie niezbędnym do zrealizowania opisanego powyżej zamierzenia inwestycyjnego. Dokumentacja wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy ma zawierać:
* STWiORB,
* Przedmiar robót,
* kosztorys inwestorski,
* projekt budowlano-wykonawczy.
1. W wyniku projektowanej modernizacji pomieszczenie ma spełniać wymogi dotyczące serwerowni wynikające ze stosownych przepisów prawa.
2. Przed przystąpieniem do opracowania Wykonawca dokona odpowiedniego sprawdzenia i weryfikacji stanu istniejącej instalacji elektrycznej, CO, instalacji wodno-kanalizacyjnej, oraz dokonanie oceny możliwości wykorzystania istniejących drzwi wejściowych.
3. Szczegółowy opis wymagań dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym na wykonanie zamówienia pod nazwą „Wykonanie projektów na dostosowanie pomieszczenia pod potrzeby serwerowni w SP ZOZ w Proszowicach”, które jest Wykonawcy znane i niniejszym zobowiązuje się on do uwzględnienia wszelkich wymogów tam opisanych w ramach realizacji niniejszej umowy.
4. W zakresie wymogów, parametrów i sposobu wykonania objętego Przedmiotem Umowy zamówienia zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w zapytaniu ofertowym na wykonanie zamówienia pod nazwą „Wykonanie projektów na dostosowanie pomieszczenia pod potrzeby serwerowni w SP ZOZ w Proszowicach”, które wraz z niniejszą umową kształtują treść Przedmiotu Umowy.
5. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi i mającymi zastosowanie dla zamierzenia inwestycyjnego przepisami prawa.
6. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu projekty i/lub inne odpowiednie dokumenty, które w dalszej części zwane będą „Dokumentacją” obejmujące:
7. 3 egzemplarze projektów w formie papierowej,
8. Ponadto całość opracowania winna być przedłożona Zamawiającemu również w formie elektronicznej na płycie CD lub na innym nośniku w formacie PDF, DOC, DWG.
9. W przypadku ogłoszenia przetargu na realizację zadania na podstawie projektu objętego niniejszą Umową obowiązkiem Wykonawcy jest udzielanie odpowiedzi na zapytania w trybie pilnym – do 3 dni od dnia pisemnego przesłania zapytania przez Zamawiającego.

**§ 2**

**NADZÓR AUTORSKI**

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją stanowiącą Przedmiot Umowy.
2. Pełnienie nadzoru autorskiego będzie odbywało się w terminach ustalonych przez Strony, w zakresie obejmującym w szczególności:
3. stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji
z projektem,
4. uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
5. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej i zawartych w nich rozwiązań,
6. uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
7. czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę lub dokonanie nowego zgłoszenia,
8. wykonywanie rysunków zamiennych i uzupełniających niezbędnych do zrealizowania inwestycji wraz z uzyskaniem aktualnych podkładów geodezyjnych i innych materiałów niezbędnych do opracowania dokumentacji oraz wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń wraz z opracowywaniem stosownych wniosków,
9. uzupełnianie dokumentacji projektowej w zakresie związanym z ewentualnymi brakami wcześniej wykonanej dokumentacji oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji,
10. W ramach nadzoru autorskiego projektant zobowiązuje się:
11. terminowo przekazywać z siedziby Projektanta Zamawiającemu drogą pocztową, elektroniczną lub faksem wymienione dokumenty, opinie i zatwierdzenia rozwiązań zamiennych - do 5 dni roboczych od dnia pisemnego przesłania zapytania przez Zamawiającego,
12. do pięciu pobytów na budowie na wniosek Zamawiającego. Jednorazowy pobyt Projektanta na budowie obejmuje przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru autorskiego, czas i koszt przejazdu z siedziby Projektanta na budowę oraz powrót, czas pobytu na budowie w jednym dniu, załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie do biura projektanta, podanie rozwiązania zgłoszonego pisemnie przez Zamawiającego problemu technicznego, wykonanie niezbędnych rysunków i obliczeń, współpracę i koordynację z Zamawiającym, Wykonawcą robót budowlanych oraz Inspektorem Nadzoru nadzorującym realizację zadania.

**§ 3**

**SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA**

1. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych usług, w zakres których wchodzi wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza również, że Przedmiot Umowy nie będzie naruszał żadnych praw osób trzecich.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy oraz oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić wykonanie przez niego niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, w razie potrzeby udziału w opracowaniu Przedmiotu Umowy osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, jak też uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy oraz specyfikę projektowanego obiektu budowlanego.
4. W razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązuje się do dokonania odpowiednich uzgodnień z instytucjami i dostawcami mediów.
5. Do kierowania pracami projektowymi przy realizacji Przedmiotu Umowy oraz do koordynowania wszelkiej koniecznej współpracy Wykonawca deleguje – …………………………………………………….
6. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego oraz do koordynowania wszelkiej koniecznej współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający deleguje …………………………………………………….

**§ 4**

**TERMINY**

1. Termin realizacji Przedmiotu Umowy 21 dni od daty zawarcia Umowy.
2. Z uwagi na fakt, że wykonanie Przedmiotu Umowy jest niezbędne i konieczne do realizacji przez Zamawiającego przedsięwzięcia inwestycyjnego, na którego wykonanie w określonym terminie uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych, prawidłowa realizacja niniejszej umowy w powyższym terminie jest dla Zmawiającego niezwykle istotna.
3. Wykonawca powyższe oświadczenie Zamawiającego przyjmuje do wiadomości i informuje, że według jego rozsądnej i dokładnej oceny wszelkich okoliczności związanych z realizacją umowy jej wykonanie w zastrzeżonym terminie jest możliwe i realne, pomimo istniejących w dniu zawarcia umowy ograniczeń, wynikających z występowaniem stanu epidemii COVID-19.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy.
5. Za termin zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy strony przyjmują dzień złożenia w siedzibie Zamawiającego kompletnej Dokumentacji.
6. Dokumentację Wykonawca zaopatrzy w wykaz opracowań i dokumentów oraz pisemne oświadczenie, że została ona wykonana zgodnie z niniejszą umową, zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia pod nazwą „Wykonanie projektów na dostosowanie pomieszczenia pod potrzeby serwerowni w SP ZOZ w Proszowicach” oraz obowiązującymi przepisami w stanie zupełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć).
7. Miejscem złożenia dokumentacji jest siedziba Zamawiającego.
8. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego Dokumentacji, a tym samym wykonanie Przedmiotu Umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli stron.
9. Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się z przedstawioną Dokumentacją. W razie stwierdzenia rozbieżności Wykonawca usunie wady lub nieprawidłowości na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania.

**§ 5**

**PRAWA AUTORSKIE**

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Przedmiotu Umowy nie naruszy cudzych praw wyłącznych oraz że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu roszczeń z tym związanych.
2. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wykonanej w ramach Przedmiotu Umowy Dokumentacji z dniem jej odbioru przez Zamawiającego, co powoduje także przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy Przedmiotu Umowy
3. Wykonawca oświadcza, że z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych Zamawiającemu przysługiwać będą prawo do dysponowania przedmiotem niniejszej umowy w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy a w szczególności:
4. utrwalenie i zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części dowolną techniką;
5. rozpowszechnianie i wprowadzenie do obrotu oryginału dokumentacji albo egzemplarzy na których dokumentację utrwalono, wprowadzenie dokumentacji do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk, nadawanie za pośrednictwem sieci przewodowej i bezprzewodowej, w tym sieci Internet (Intranet) lub podobnej i na nośniki pamięci;
6. publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawa, użyczenie
7. rozporządzenie i korzystanie z dokumentacji.
8. Zamawiający będzie miał w szczególności prawo do wielokrotnego wykorzystania dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do włączenia jej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienia dokumentacji lub jej części wszystkim zainteresowanym ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych i innych objętych dokumentacją w tym w formie elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo zamówień publicznych;
9. Wykonawca upoważnia ponadto Zamawiającego do wykonywania autorskiego prawa zależnego, w szczególności poprzez prawo swobodnego dokonywania zmian i opracowań dzieła Dokumentacji oraz swobodnego rozporządzania tak powstałymi utworami.
10. W celu uniknięcia wszelkich niejasności strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający jest uprawniony do wielokrotnego zastosowania nabytej Dokumentacji.
11. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie – zamawiającemu przysługuje prawo rozporządzenia i korzystania z dokumentacji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.

**§ 6**

**WYNAGRODZENIE**

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, pełnienie nadzoru autorskiego oraz za przeniesienie na Zamawiającego praw, o których mowa w paragrafie 5 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: **\_\_\_\_\_\_\_,00** **zł brutto** (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych) w tym podatek VAT wysokości: **\_\_\_\_\_\_\_,00** **zł brutto** (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych), które zwane będzie w dalszej części umowy „Wynagrodzeniem”.
2. Wynagrodzenie obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wykonanie Przedmiotu Umowy.
3. W kwocie Wynagrodzenia uwzględnione są wszystkie koszty Wykonawcy. Dodatkowo Wynagrodzenie zawiera obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

**§ 7**

**ZAPŁATA WYNAGRODZENIA**

1. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy w formie protokołu odbioru końcowego.
2. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu bankowego na wskazany w treści faktury lub podany do wiadomości Zamawiającego w inny sposób rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę w terminie do 7 dni od daty końcowego odbioru Przedmiotu Umowy, przy czym faktura może być wystawiona, jeżeli w przewidzianym w Umowie czasie nie zgłoszono zastrzeżenia do Dokumentacji a w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń po dokonaniu odpowiedniej korekty Dokumentacji i jej przedstawieniu Zamawiającemu.
4. Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

**§ 8**

**PODWYKONAWCY**

Przedmiot Umowy wykonany zostanie w całości przez Wykonawcę bez udziału podwykonawców. Ewentualna zmiana w tym zakresie w trakcie realizacji Umowy wymagać będzie zgody Zamawiającego dokonanej dla swej ważności na piśmie z określeniem warunków realizacji Przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawcy.

**§ 9**

**GWARANCJA/RĘKOJMIA**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady zmniejszające wartość oraz użyteczność Przedmiotu Umowy dla realizacji przez Zmawiającego zamierzonego celu inwestycyjnego.
2. Strony postanawiają, że termin gwarancji i rękojmi za wady Przedmiotu Umowy upływa
w terminie 36 miesięcy od dnia zakończenia wszelkich prac i robót budowlanych związanych realizacją inwestycji, a realizowanych na podstawie Dokumentacji, będącej Przedmiotem Umowy.
3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wszelkich stwierdzonych w okresie gwarancji wad, błędów lub niedokładności w Dokumentacji w wyznaczonym przez siebie rozsądnym terminie.

**§ 10**

**KARY UMOWNE**

1. Niezależnie od faktu powstania oraz wysokości ewentualnie poniesionej przez Zamawiającego szkody Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, wskazanych w § 11 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 umowy - w wysokości 20 % Wynagrodzenia,
3. w przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności wskazanych w § 11ust 7 pkt 2 umowy - w wysokości 15 % Wynagrodzenia,
4. za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 250 złotych Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki od terminu wskazanego w §4 ust. 1,
5. za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad i nieprawidłowości dokumentacji - w wysokości 250 złotych Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
6. za nieprzystąpienie do pełnienia nadzoru autorskiego - w wysokości 250 złotych za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego z powodu okoliczności wskazanych w §11 ust. 3 w wysokości 20 % Wynagrodzenia.
8. Wysokość zastrzeżonych kar umownych nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia.
9. Strona uprawniona do żądania kary umownej może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar umownych na zasadach ogólnych.
10. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia kary umownej z kwoty należnego wynagrodzenia.

**§ 11**

**ODSTĄPIENIE/ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. Oprócz wypadków określonych w treści przepisów Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w opisanych poniżej przypadkach i terminach:
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
	1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy może w tym wypadku nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku nie ma zastosowania § 10;
	2. W razie, gdy Wykonawca nie przystąpił do wykonania Umowy bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje umowy w okresie ponad 1 miesiąca pomimo braku przeszkód, nie kontynuuje prac pomimo wezwania przez Zamawiającego. Odstąpienie od umowy może w tym wypadku nastąpić w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego o przystąpienia do wykonywania Umowy;
	3. W razie, gdy Wykonawca nie wykonał Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 4 ust 1. Odstąpienie od umowy może w tym wypadku nastąpić w ciągu 14 dni od upływu tego terminu.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
4. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru Przedmiotu Umowy przez okres powyżej 6 tygodni od dnia pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy,
5. gdy wykonanie Przedmiotu Umowy wymaga współdziałania zamawiającego, a ten takiego odmawia przez okres powyżej 6 tygodni od dnia pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu konieczności rozpoczęcia współdziałania w zakresie Przedmiotu Umowy.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych w ramach niniejszej umowy prac według stanu na dzień odstąpienia od Umowy.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy i sporządzenia przez strony protokołu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Zamawiający może zapłacić Wykonawcy odpowiednie, w stosunku do stopnia zaawansowania prac wynagrodzenie, jeżeli uzna, że opracowana w ramach Umowy przed datą odstąpienia część Przedmiotu Umowy nadawać się będzie do dalszego wykorzystania przez Zamawiającego. Decyzja w tym zakresie leży po stronie Zamawiającego.
9. Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym
w przypadku naruszenia istotnych jej postanowień przez Wykonawcę, a w szczególności, gdy:
10. Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy w zakresie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy, jeżeli naruszenie nie zostało usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu Wykonawcy o takim naruszeniu,
11. jeżeli jest oczywiste, że Wykonawca realizuje umowę w sposób nie gwarantujący wykonania przedmiotu umowy w umownym terminie. Na tę okoliczność Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień z możliwością wglądu i zapoznania się Zmawiającego w zakres zrealizowanych prac.
12. Rozwiązanie niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
13. W przypadku rozwiązania Umowy ust 5 i 6 tego paragrafu stosuje się odpowiednio.

**§ 12**

**ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY**

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

**§ 13**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.
2. Strony umowy zobowiązują się chronić interesy partnera. W każdym przypadku, kiedy wykonanie umowy będzie zagrożone, Strony zobowiązane są do natychmiastowego poinformowania partnera, ze wskazaniem wszelkich przyczyn powodujących niemożność wykonania umowy.
3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją Umowy.
4. Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostało uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W takim przypadku postanowienie nieważne lub niewykonalne będzie uznane za zmienione w taki sposób, który ułatwi zrealizowanie intencji Stron oraz ekonomicznych i prawnych celów umowy, które Strony pragnęły zrealizować przejmując te postanowienia, które okazały się nieważne lub niewykonalne.
5. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie będzie mieć wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W przypadku unieważnienia jakiegokolwiek postanowienia, Strony podejmą niezbędne kroki w celu utrzymania intencji i zamiaru dalszego postanowienia.
6. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji praw z niniejszej umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
8. Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.
9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.